系统联调测试计划

一、时间安排与测试计划

联合测试时间：2016年10月17日 至 2016年10月19日

| 序号 | 时间安排 | 科室（含门诊住院） | 联络员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016、10、17（9:00—12:00） | 皮肤科门诊、泌尿生殖门诊、皮肤注射美容门诊 | 孙舒然15991635615 |
| 2 |  | 呼吸内科 | 张明13259919643 |
| 3 |  | 消化内科 | 马师洋 |
| 4 |  | 神经内科 | 翟老师15829036346 |
| 5 |  | 心血管内科、心衰康复门诊、起搏器程控及随访门诊 | 白宏远13186172179 |
| 6 |  | 血液内科 | 张亦琳13991327382 |
| 7 |  | 肾病内科、血液透析门诊、腹膜透析门诊 | 张亚妮18092903870 |
| 8 |  | 内分泌 | 李雪倩13679135716 |
| 9 | 2016、10、17（14:30—17:30） | 普外、造口伤口护理门诊 | 张迪15829307938 |
| 10 |  | 神经外科 | 王举波15339031882 |
| 11 |  | 骨一科、髋·膝关节病专科门诊 | 倪建龙 |
| 12 |  | 骨二科 |  |
| 13 |  | 骨三科 | 高宗强13572528079 |
| 14 |  | 泌尿外科、尿失禁盆底疾病门诊、泌尿生殖门诊、男科门诊、前列腺门诊 | 张栋13572224076 |
| 15 |  | 胸外 | 张 13519185976 |
| 16 |  | 心外 | 张伟13991814950 |
| 17 | 2016、10、18（9:00—12:00） | 干一、老年神经内科门诊、老年记忆门诊 |  |
| 18 |  | 干二、老年心血管内科门诊、老年呼吸内分泌门诊 |  |
| 19 |  | 干三 |  |
| 20 |  | 干四、老年消化外科门诊 |  |
| 21 |  | 干部保健特诊、干四肿瘤生物诊疗专病门诊、干四肝硬化脾肿大专病门诊 |  |
| 22 |  | 脑病科、颈肩腰腿痛专科门诊、脑血管病康复专科门诊 | 李文娟15934861632 |
| 23 |  | 肿瘤放化疗 | 马秀龙15319901978 |
| 24 |  | 肿瘤外科、乳腺病门诊、癌痛门诊 | 林帅13571551067 |
| 25 | 2016、10、18（14:30—17:30） | 妇产科、遗传优生门诊、不孕不育及妇科内分泌门诊、二胎门诊、生殖男科门诊 | 王13572245326 |
| 26 |  | 小儿内科、新生儿科门诊 | 刘宇13571850061 |
| 27 |  | 小儿外科 | 黄强18629312126 |
| 28 |  | 眼科 | 冯海晓13319227945 |
| 29 |  | 耳鼻喉 | 夏翠18710623508 |
| 30 |  | 重症 | 张晓玲13669135541 |
| 31 |  | 感染科、手足口病门诊、发热门诊、肠道门诊、发热急诊 | 王文俊15091052402 |
| 32 |  | 急诊 | 谬菲15877397940 |
| 33 | 2016、10、19（9:00—12:00） | 中医科、中医养生门诊 | 李睿萍13379030494 |
| 34 |  | 营养健康门诊 | 吴15191681867 |
| 35 |  | 心理精神科门诊 | 马新欣18049456796 |
| 36 |  | 口腔科门诊、老年口腔疾病门诊 |  |
| 37 |  | 核医学门诊 | 张杰13571964873 |
| 38 |  | 整形美容烧伤 | 姚聪13572493004 |
| 39 |  | 门诊换药室、造口伤口护理门诊 |  |
| 40 |  | 药学部：呼吸用药咨询门诊、心血管用药咨询门诊 |  |
| 41 | 2016、10、19（14:30—17:30） | 体检：慢病咨询门诊 |  |
| 42 |  | 疼痛门诊 |  |
| 43 |  | 呼吸睡眠障碍联合门诊 |  |
| 44 |  | 结节性硬化联合门诊 |  |
| 45 |  | 前列腺癌联合门诊 |  |
| 46 |  | 青少年肥胖联合门诊 |  |
| 47 |  | 消化肿瘤联合门诊 |  |
| 48 |  | 脑血管疾病联合门诊 |  |
| 49 |  | 肺部肿瘤联合门诊 |  |

二、联合测试人员要求

各临床科室：需要安排协调以下人员

两名临床医生：主要负责最终检查门诊系统医嘱模板、各种医嘱数据、医嘱接收科室、医生人员工号，登陆科室，门诊排班坐诊信息与系统各项功能是否正常。（有两年以上门诊工作经验，同时非常熟悉各科室的常用医嘱。）

各分诊区分诊员一名。

三、核对主要流程

工程师讲解相应的核对流程与主要的工作步骤：

1 在正式库上挂号操作

2 核对医护人员工号

3 医生核对住院系统相应的模板维护，并将常见的医嘱进行开立，对于没有的医嘱和没有接收科室的医嘱逐条记录在问题表格中，现场能解决的也需要记录。

注：

（1）发现问题的同时，能够现场解决的进行现场解决（也需要记录），不能够现场解决的，记录到问题反馈表中。

（2）逐步对检查工作进行确认，确认完成后，进行逐一的签字核对，最终交信息中心备案。

（3）没有收到核对表格的科室，相应的科室不能进行开诊。

四、联调测试结果评估

本次测试于      年      月      日按计划进行              科门诊系统、

科门诊分诊系统进行数据测试，参与人员为                    ，手机号                    ，各种数据经过测试后，准确无误，主要流程通顺，主要模块能满足要求，并将测试中的问题进行汇总。

以下为临床医生护士站数据核对内容与步骤，其他非临床科室的核对内容单独提供

| 序号 | 核对内容列表 | 核对人签字 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核对本科室所有医生的工号都可以正常登陆门诊系统。（和第四步一并核对。） |  |
| 2 | 核对门诊医生是否都可以看到相应的虚拟号。 |  |
| 3 | 医生检查相应的门诊常用医嘱模板是否好用。 |  |
| 4 | 医生检查相应的门诊常用诊断模板是否好用。 |  |
| 5 | 将常用模板的医嘱都进行开立，检查医嘱是接收科室是否正确。 |  |
| 6 | 将其他常用医嘱进行开立，检查接收科室是否正确。 |  |
| 7 | 核对本科室特殊检查治疗 |  |

主要问题是：

| 序号 | 问题汇总 | 是否解决 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |